CHỌN CÁCH LÀM PHÙ HỢP CHO HAI ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1 - Đề xuất 2 giải pháp:

- Giải pháp 1: Waterfall ( mô hình thác nước )

  - Tiếp nhận và thống nhất toàn bộ yêu cầu từ đầu, sau đó thực hiện tuần tự các bước :

    - Phân tích -> thiết kế -> lập trình -> kiểm thử -> bàn giao

  - Phù hợp với yêu cầu rõ ràng, ít thay đổi

- Giải pháp 2 : Scrum ( mô hình Agile theo Sprint)

  - Tiếp nhận yêu cầu thông qua Product Backlog, chia công việc thành các Sprint ngắn khoảng 1-2 tuần

  - Sau mỗi Sprint, khách hàng có thể xem sẩn phẩm, phản hồi và điều chỉnh yêu cầu phù hợp

Phần 2 - So sánh:

| Tiêu chí | Giải pháp 1 | Giải pháp 2 |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Khó thay đổi vì yêu cầu được chốt từ đầu | (+) Dễ điều chỉnh yêu cầu qua từng Sprint |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Thường thấy sản phẩm hoàn chỉnh muộn, khó phát hiện sai lệch sớm | (+) Xem kết quả sau mỗi Sprint, phát hiện sai lệch sớm |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Dễ lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ và tài liệu | (–) Việc tổ chức Sprint có thể tạo thêm chi phí quản lý không cần thiết |

Phần 3 - Lựa chọn & phản biện:

- Đội tính năng : Chọn Scrum vì các yêu cầu khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép thường xuyên thay đổi theo thị trường

  - Scrum giúp phản hồi nhanh và cải tiến sản phẩm liên tục qua từng Sprint

- Đội  đối soát : Chọn Waterfall vì yêu cầu xuất hóa đơn điện tử theo quy định thuế rõ ràng, ổn định và cần kiểm soát chặt chẽ để tránh sai sót

  - Nếu luật thuế thay đổi gấp, đội phải đánh giá tác động, cập nhật yêu cầu và điều chỉnh kế hoạch, rủi ro là mất thời gian xử ký thay đổi, dẫn đến chậm đáp ứng quy định mới

- Phản biện : Không nên áp dụng Scrum cho cả 2 đội vì Scrum hiện đại hơn

  - Mỗi đội cần lựa chọn mô hình dựa trên mức độ thay đổi yêu cầu, đặc thù nghiệp vụ và rủi ro của mình